**UMOWA ZLECENIA**

zawarta dnia …........ w Łomży pomiędzy:

**Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży**

Ul. Kaktusowa 8, 18-400 Łomża, zwany dalej (**„Zleceniodawca”**)

reprezentowany przez:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

a

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, zwany dalej **(„Zleceniobiorca”)**

reprezentowany przez:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

§ 1

**Przedmiot Umowy**

1. Umowa dotyczy wykonania prac zgodnie z ofertą z dnia ……………. o numerze ……………………..
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących prac mających na celu modernizację schodów wejściowych do biura ZO PZŁ w Łomży ul. Kaktusowa 8:
   1. demontaż balustrad schodowych stalowych;
   2. rozebranie okładziny schodów i podestu z płyt lastrykowych;
   3. skucie betonu ze schodów i podestu;
   4. skucie tynku ze ścian bocznych schodów poniżej poziomu wierzchniej warstwy parkingu (rozebranie około 20 cm polbruku);
   5. wywiezienie gruzu i rozebranych płyt lastrykowych;
   6. wykonanie warstwy wyrównawczej pod schody i podest po zagruntowaniu;
   7. wykonanie tynków ścian bocznych schodów;
   8. izolacja przeciwwilgociowa schodów;
   9. okładziny schodów z kamienia płomieniowanego;
   10. impregnacja płyt kamiennych przed działaniem czynników zewnętrznych;
   11. wykonanie tyku mozaikowego;
   12. montaż balustrady ze stali nierdzewnej.

Specyfikacja techniczna stanowi Załącznik Nr 2 do Niniejszej Umowy.

§ 2

**Realizacja Przedmiotu Umowy**

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do …….
2. Wszelkie materiały potrzebne do wykonania prac zapewnia Zleceniobiorca.
3. Wodę i prąd niezbędne do wykonania prac zapewnia Zleceniodawca.
4. Za termin zakończenia prac Strony ustalają dzień podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru prac, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się uzyskać wszelkie wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pozwolenia, decyzje i inne dokumenty konieczne do wykonania prac i oddania ich do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Koszty ich uzyskania ponosi Zleceniodawca.

§ 3

**Wynagrodzenie**

1. Całkowitą wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają na kwotę:

Cena netto: ……………….

Podatek VAT: **……………..**

Cena brutto: **……………………….**

1. Wartość brutto przedmiotu Umowy zawiera wszelkie koszty realizacji Umowy.
2. Strony ustalają, że faktura z tytułu realizacji przedmiotu Umowy zostanie wystawiona po zakończeniu prac i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru prac.
3. Należność wynikającą z faktury Zleceniodawca ureguluje w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

§ 4

**Gwarancja**

Zleceniobiorca udziela gwarancji na okres …………….., licząc od dnia zakończenia przez Zleceniobiorcę czynności odbioru i przyjęcia prac bez usterek.

§ 5

**Kara umowna**

1. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu zakończenia prac zapłaci on Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. Po 7 dniach przysługuje Zleceniodawcy uprawnienie do rozwiązania Umowy z przyczyn dotyczących Zleceniobiorcy.
2. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej Umowy przekracza wysokość kary umownej, Zleceniodawca ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru zapłaci on Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

§ 6

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana niniejszej Umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu w Sądzie właściwym dla Zleceniodawcy.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Zleceniobiorca** |  | **Zleceniodawca** |